РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.10.2020 №  300                                                                                с. Новичиха

	Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района» на 2021-2025 гг.

	


В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», с постановлением Администрации района от 08.09.2014 года № 399 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района» на 2021-2025 гг.
2. С 01.01.2021 г. считать утратившими силу следующие Постановления Администрации района:

– от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;
– от 28.12.2015 № 499 «О внесении изменений в Постановление Администрации района от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;

– от 19.10.2016 № 308 «О внесении изменений в Постановление Администрации района от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;

– от 29.08.2017 № 272 «О внесении изменений в Постановление Администрации района от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;

– от 08.12.2017 № 394 «О внесении изменений в Постановление Администрации района от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;

– от 28.06.2018 № 218 «О внесении изменений в Постановление Администрации района от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;

– от 09.01.2020 № 2 «О внесении изменений в Постановление Администрации района от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;

– от 01.07.2019 № 173 «О внесении изменений в Постановление Администрации района от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;

– от 10.09.2019 № 246 «О внесении изменений в Постановление Администрации района от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;

– от 20.12.2019 № 390 «О внесении изменений в Постановление Администрации района от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;

– от 26.05.2020 № 152 «О внесении изменений в Постановление Администрации района от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;

– от 29.06.2020 № 181 «О внесении изменений в Постановление Администрации района от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;

– . от 31.08.2020 № 247 «О внесении изменений в Постановление Администрации района от 18.12.2014 № 567 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района до 2020 года»;

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Новичихинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района                                                                                          С.Л. Ермаков

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района» на 2021-2025 гг.
Утверждена постановлением 

Администрации района
от 12.10.2020 № 300
Краткое описание программы
Целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В ходе реализации Программы необходимо выполнить следующие мероприятия:
– установка оборудования для систем общего и индивидуального учета и регулирования тепловой энергии, холодной воды, своевременное обслуживание и поверка оборудования;

– организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателям энергоэффективности;
– замена и модернизация оконных блоков, входных групп и пр.;
– модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов;
– теплоизоляция тепловых коммуникаций.
В результате реализации Программы возможно обеспечить:

– ежегодное снижение потребления энергоресурсов для бюджетных организаций;
– улучшение индикаторов энергоэффективности.
Мероприятия Программы рассматриваются в качестве одних из эффективных способов решения ряда экономических и социальных проблем.

Необходимость ее формирования вызвана следующими положениями:

– Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации № 1225 от 31 декабря 2009 года «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,

– Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Программа базируется на принципах, установленных вышеуказанными законодательными актами:

– оценка энергосберегающих проектов по максимальной эффективности при минимальных инвестиционных вложениях;

– учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

– пропаганда энергосбережения.

Для достижения поставленной цели в Программе предусмотрен комплексный подход к решению следующих, наиболее важных задач во всех основных сферах деятельности.

В производственной сфере:
– повысить теплозащиту зданий, сооружений, трубопроводов тепловых сетей;

– шире применять технические средства измерений, учета и регулирования потребления энергоресурсов.

В социальной сфере:

– улучшить условия труда;

– формировать сознание и энергосберегающее поведение населения;

– по возможности углублять подготовку и переподготовку персонала.

Введение

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения.

Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в районе

Энергосбережение – комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования ресурсов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

– рост стоимости энергоресурсов;

– повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация процессов энергопотребления.

Цель энергосбережения – это повышение энергоэффективности во всех отраслях на территории района.

Основные направления энергосбережения
1. Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

2. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

3. Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

Энергосбережение в муниципальных учреждениях

– установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов;

– обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

– повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

– сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

– по возможности автоматизировать потребление тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

– повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий, строений, сооружений;

– произвести закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.
Энергосбережение в жилых домах
Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде:

– проведение энергосберегающих мероприятий (обеспечение общедомовыми и поквартирными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий необходимо:

– обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

– создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов.
Энергосбережение в организациях коммунального комплекса

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
– модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

– замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применений эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;

– проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установка светодиодных ламп;

– мероприятия по выявлению бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимости имущества.
Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

– собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов;

– средств районного бюджета Новичихинского района в объемах, предусмотренных на энергосбережение;

– средств бюджетных учреждений.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете Новичихинского района на очередной год и плановый период.

Ожидаемые результаты

Программа обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере – минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает при выявлении нерационального использования энергоресурсов возможность разработки и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм). 

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:
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Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:
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в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
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в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:
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N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

[image: image5.emf]I
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п

 , где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:

[image: image6.emf]0,9≤I

э

≤1,1


Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

[image: image7.emf]0,8≤I

э

<0,9


Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

[image: image8.emf]I

э

<0,8


Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории

Новичихинского района» на 2021-2025 гг.
ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района» на 2021-2025 гг.
(далее – Программа) 
Паспорт программы

	Наименование программы:
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района» на 2021-2025 гг.

	Наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке программы 
	Постановление Администрации Новичихинского района «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района» на 2021-2025 гг. от 12.10.2020 № 300

	Заказчик Программы: 
	Администрация Новичихинского района 

Россия, Алтайский край, с. Новичиха, ул. Первомайская, 70

Глава Новичихинского района Сергей Лукич Ермаков

	Разработчик Программы: 
	Россия, Алтайский край, с. Новичиха, ул. Первомайская, 70

Отдел ЖКХ Администрации Новичихинского района 

	Цели Программы: 
	– обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

– сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг;

– поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения качества жизнедеятельности;

	Задачи Программы:
	– реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

– оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

– повышение эффективности систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.

	Срок реализации Программы:
	2021 – 2025 годы 

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:
	– сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; 

– снижение удельных показателей энергопотребления;

	Объемы финансирования: 
	200 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты Программы: 
	– снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;

	
	– обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;

– снижение удельных показателей энергопотребления;



	
	

	Организация  контроля: 
	– контроль за реализацией Программы возлагается на заместителя главы Администрации Новичихинского района.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории

Новичихинского района» на 2021-2025 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Принадлежность, наименование объекта, место расположения
	Краткое описание мероприятий
	Финансирование, руб.



	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	Хоз. субъекты

	Капитальные вложения всего, 


	200,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0

	1. Финансирование 2021 год

	ИТОГО за год, в том числе:
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятия по энергосбережению
	Приобретение энергосберегающего оборудования для бюджетных организаций
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0

	2. Финансирование 2022 год

	ИТОГО за год, в том числе:
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятия по энергосбережению
	Приобретение энергосберегающего оборудования для бюджетных организаций
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0

	3. Финансирование 2023 год

	ИТОГО за год, в том числе:
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0

	3.1.
	Мероприятия по энергосбережению
	Приобретение энергосберегающего оборудования для бюджетных организаций
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0

	4. Финансирование 2024 год

	ИТОГО за год, в том числе:
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятия по энергосбережению
	Приобретение энергосберегающего оборудования для бюджетных организаций
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0

	5. Финансирование 2025 год

	ИТОГО за год, в том числе:
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0

	5.1.
	Мероприятия по энергосбережению
	Приобретение энергосберегающего оборудования для бюджетных организаций
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0


                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории Новичихинского района» 
на 2021-2025 гг.»
Сводные финансовые затраты

по направлениям муниципальной программы

	Источники и направления расходов
	Финансовые затраты (тыс. рублей)
	Примечание

	
	Всего
	В том числе по годам
	

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	Всего финансовых затрат

в том числе:
	200,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	

	из муниципального бюджета
	200,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	из краевого бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	из внебюджетных источников (указать каких)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Капитальные вложения

в том числе:
	200,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	

	из муниципального бюджета
	200,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	из краевого бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	из внебюджетных источников (указать каких)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	из муниципального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	из краевого бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	из внебюджетных источников (указать каких)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Прочие расходы

в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	из муниципального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	из краевого бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	из внебюджетных источников (указать каких)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории Новичихинского района»
на 2021-2025 гг.
Динамика

важнейших целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации муниципальной Программы
	Целевой индикатор
	Ед. изм.
	Значение индикатора по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Снижение потребления электрической энергии (в организациях местного бюджета) в сопоставимых условиях к предыдущему году
	%
	2
	2
	1,5
	1,5
	1

	Снижение потребления холодной воды (в организациях местного бюджета) в сопоставимых условиях к предыдущему году
	%
	2
	1,5
	1
	1
	1

	Оснащенность приборами учета электрической энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Оснащенность приборами учета холодной воды 
	%
	100
	100
	100
	100
	100


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории Новичихинского района»
на 2021-2025 гг.
Бюджетная заявка

на финансирование муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского района»
на 2021-2025 гг.
из муниципального бюджета на 202_ год

Заказчик: Администрация Новичихинского района
(тыс.руб.)

	Направления расходов
	Объем финансирования в действующих ценах текущего года

	Объем финансирования из муниципального бюджета,

всего:
	

	в том числе:
	

	Капитальные вложения
	

	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
	

	Прочие текущие расходы
	


_________________           _____________________
                                                                                       (подпись)                                               Ф.И.О.

«___»_____________202_ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории Новичихинского района»
на 2021-2025 гг.
Обоснование

бюджетной заявки по муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новичихинского

района» на 2021-2025 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятия, в том числе в территориальном разрезе
	Единица измерения
	Коли-чество
	Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года)
	Сум-ма
	Приме-чание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	


_________________           ______________________
                                                                                       (подпись)                                               Ф.И.О.

«___»_____________202_ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории Новичихинского района»
на 2021-2025 гг.
Информация

об освоении финансовых средств по муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Новичихинского района» на 2021-2025 гг.
на «___»_____________202__г. 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Всего по программе
	Профинансировано, тыс.руб.
	Освоено, тыс.руб.
	Источники финан-сирования

	
	
	
	С начала реализации программы
	За отчетный период
	С начала реализации программы
	За отчетный период
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_________________           ___________________________________________
                                                                                      (подпись)                                               Ф.И.О.

«___»_____________202_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории Новичихинского района»

на 2021-2025 гг.
Информация

о ходе реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Новичихинского района» на 2021-2025 гг.
на «___»_____________202__г. 
	N п/п
	Наименование 
мероприятия
	Освоено средств, тыс. руб.
	Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы
	Полученный результат и эффективность реализации мероприятия

	
	
	С начала реализации программы
	За отчетный период
	
	

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                      _____________  _____________________________

                        (подпись)                 Ф.И.О

 "___" ____________ г.

